# MikroTik VPN

# Единое хранилище

| ### STATUS Proposed |  | ### OWNER Sergey |  | ### LAST UPDATED 2026-10-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Подготовлено | Codex по материалам проекта |
| --- | --- |
| Согласование | Sergey |
| План | 2026-10-10-reorganization-plan.md |
| Объём | Реорганизация документации, кода, секретов и локального запуска |

# 1.  Предложение

Предлагается собрать рабочие материалы MikroTik и VPN в репозитории system. Документы, код, inventory и шаблоны будут синхронизироваться через GitHub. Секреты, профили импорта, applied-конфиги и данные мониторинга останутся локальными в .local/.

Структура пока не согласована. Исходники не переносились, серверы не изменялись. Старые конфиги и бэкапы не копируются; новые снимки будут сняты с узлов после согласования. Удаление прежних папок выполняет пользователь после приёмки.

# 2.  Цели и границы

| Цели | Не входит в перенос |
| --- | --- |
| Один рабочий репозиторий | Копирование старых configs и backups |
| Переносимый локальный файл секретов | Ротация действующих client identity |
| Относительные ссылки и переносимый запуск | Изменение VPN маршрутов на серверах |
| Fresh snapshots и обратимое переключение | Удаление старых папок агентом |

# 3.  Текущее размещение

Обследованы два дерева: Obsidian Personal/RESOURCE/IT/MIKROTIK и Dropbox System. Найдено 3 711 файлов без caches и virtualenv, 344 группы одинакового содержимого и 289 файлов со старыми путями. В clients находится 65 профилей для 21 каталога устройств.

Документы и runbooks частично повторяются. Launcher, LaunchAgent и monitoring mounts привязаны к Dropbox. Backup gate ожидает 52 клиента вместо фактического inventory. Эти зависимости нужно адаптировать до переключения запуска.

# 4.  Предлагаемая структура

Рисунок 1. Целевая схема хранения и проверки перед переносом

### Каталоги и ответственность

| Каталог | Содержание | Хранение | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| docs/ | Quick start, architecture, operations, hosts, registry, reference, history | Git tracked | Relative links и даты фактов |
| services/ | Transport и monitoring code, tests, units, provisioning | Git tracked | Imports, tests и новые paths |
| config/ | Безопасный inventory и templates с secret references | Git tracked | Inventory и content scan |
| scripts/ и AGENTS | Setup, backup, проверки и одна агентская процедура | Git tracked | Запуск на другом Mac |
| .local/ | Secrets, current clients, applied configs, backups и runtime | Local only | Git exclusion и restore test |

# 5.  Порядок переноса

- Согласовать структуру system и локальный файл secrets.json.

- Разрешить review-строки карты; сверить актуальность и зависимости.

- Адаптировать private readers, пути и backup completeness gates.

- Снять свежие архивы пяти узлов; собрать действующие секреты.

- Копировать текущие материалы; обновить ссылки и реестры.

- Проверить код и мониторинг; переключить launcher и mounts.

- Проверить восстановление; выдать отчёт и список старых папок.

# 6.  Карта файлов и проверка

### Основные поля пофайловой карты

| Поле | Тип | Нужно | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| source_root | string | Yes | Vault или System; base path задаётся отдельно |
| source_path | path | Yes | Относительно соответствующего source root |
| action | enum | Yes | Copy, adapt, review или exclude |
| proposed_destination | path | Для copy | Относительно нового system root |
| sha256 | hex | По аудиту | Контроль содержимого без вывода secrets |
| credential_candidate | bool | Yes | Требуется ручная проверка чувствительности |
| reason | string | Yes | Основание выбранного действия |

### Гарантии переноса

- Исходные папки не редактируются и не удаляются агентом.

- Текущие профили сохраняют имена, ключи и checksum.

- Review-строки не являются разрешением автоматического копирования.

- Новые снимки не подменяются архивами прежних дат.

CSV покрывает два основных дерева. SSH keys, trust stores, LaunchAgent и проектный skill учитываются дополнительно при подготовке setup. Hashes в исходном аудите рассчитаны для файлов до 8 MB; перенесённые файлы проверяются полностью.

Полная карта переноса файлов

# 7.  Дубли и сбои

Одинаковый hash не означает одинаковую роль файла. Current master выбирается по provenance и свежему runtime, а не по mtime.

| Случай | Действие | Причина |
| --- | --- | --- |
| Повторяющиеся файлы | Выбрать один current master; сохранить нужные fixtures | Hash не определяет роль |
| Нет secret value | Пометить unresolved; не подставлять пример | Ссылка на password manager не является credential |
| Узел недоступен | Отметить BLOCKED; повторить backup при доступности | Старый архив не даёт fresh verification |
| Источник изменился | Обновить hash и повторить сверку | Избежать stale copy при cutover |

# 8.  Секреты и приватность

- Единый .local/secrets.json содержит только текущие credentials с ID, типом, узлом, устройством и источником. Значения не входят в аудит.

- Используются существующие SSH identity. Setup создаёт файлы с правами 600 и каталоги 700; новые пользователи и ключи не требуются.

- Public дерево и staged diff проверяются до git add. .local, ключи, archives и DB исключаются из Git; gitignore не заменяет content scan.

- 333 файла отмечены как credential candidates, включая старые снимки и fixtures. Картинки и binary data требуют отдельной проверки.

- Для другого Mac переносится secrets.json или локальный private-transfer архив. Передача приватным каналом; backups и monitoring data в пакет не входят.

# 9.  Условия переключения

| Проверка | Условие | Кто | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Profiles | Фактический inventory совпадает; identity сохранены | Агент | Required |
| Git content | Нет secret values, DB и private archives | Агент | Required |
| Links и paths | Нет broken links и старых local runtime paths | Агент | Required |
| Monitoring | История сохранена; свежие probes и samples | Агент | Required |
| Fresh backups | 3 VPS и 2 routers verified либо явно BLOCKED | Агент | Required |
| Переключение обратимо: сначала snapshot и tests, затем launcher и mounts. Источники остаются до приёмки. |  |  |  |

# 10.  Рассмотренные варианты

| Вариант | Преимущество | Почему не выбран |
| --- | --- | --- |
| Всё в Git | Простой единый перенос | Утечка keys, профилей и архивов |
| Оставить Dropbox | Не менять текущие пути | Дубли инструкций сохраняются |
| Копировать всё дерево | Быстрое копирование | Переносит stale configs и caches |
| Только документы | Малый объём изменений | Code остаётся в старом месте |

# 11.  Согласование и проверки

- Согласовать каталоги docs, services, config, scripts и приватную .local/.

- Сохранить все 65 текущих профилей; live validity проверить отдельно.

- Проверить доступ к Орехово; при недоступности явно указать BLOCKED.

- Проверить перенос локального пакета и rollback перед удалением источников.

# 12.  Решение и этапы

Рекомендуется единый репозиторий с локальным private store. Инвентаризация завершена, карта и структура предложены. Копирование, извлечение секретов и fresh backups начнутся после согласования. Подробная структура и критерии находятся в соседнем Markdown плане.

| Этап | Результат | Проверка выхода |
| --- | --- | --- |
| M1 завершён | Аудит и proposed map | 3 711 файлов классифицированы |
| M2 план | Согласование и подготовка | Review resolved; setup и gates готовы |
| M3 план | Fresh backups и перенос | Hashes, links, secrets и tests проверены |
| M4 план | Runtime cutover и приёмка | Monitoring fresh; restore и rollback проверены |

Fresh snapshot означает конфигурацию, полученную с узла на дату переноса. Архив прежней даты не подтверждает текущее состояние.